03_Research_Tasks

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ

Тема: «Исследование проблемы и разработка подсистемы интеллектуального управления бизнес-процессами технического обслуживания и ремонта авиационной техники на предприятии гражданской авиации»

Магистратура · системный анализ и управление · рабочая версия 1.1

1. Назначение документа

Документ переводит сформулированные в 02_Research_Objectives цель и направления исследования в набор последовательных исследовательских задач.

Задачи сформулированы так, чтобы каждая из них имела проверяемый результат и могла быть связана с последующими артефактами первого семестра: исследованием предметной области, AS-IS-моделированием, анализом проблем, KPI, обзором информационных систем, GAP-анализом и формированием требований.

На этом этапе задачи не предполагают заранее выбранный алгоритм искусственного интеллекта, архитектуру или конкретную программную реализацию. Решение должно следовать из результатов исследования.

2. Логика декомпозиции цели

Цель работы:

Исследование проблем управления бизнес-процессами технического обслуживания и ремонта авиационной техники и разработка подсистемы интеллектуальной поддержки управления данными процессами на основе анализа их фактического выполнения.

Для достижения цели работа декомпозируется в следующую логическую цепочку:

Предметная область
→ фактический процесс
→ проблемы и отклонения
→ данные и показатели
→ существующие информационные средства
→ GAP и требования
→ концепция дополнительной подсистемы
→ проверяемая постановка будущего решения

Такое построение сохраняет принцип первого семестра: сначала получить доказательную картину процесса, затем обосновывать решение.

3. Исследовательские задачи

Задача 1. Уточнить предметную область и границы исследования

Необходимо структурировать предметную область ТОиР, основные процессы, типы задач, участников, информационные объекты и ограничения исследования.

Результат:

- уточнённое описание предметной области;

- глоссарий основных понятий;

- карта границ исследования;

- перечень допущений и ограничений.

Критерий готовности: ключевые понятия и границы используются непротиворечиво во всех последующих документах.

Задача 2. Выбрать и подтвердить основной процесс исследования

Необходимо из предварительной концептуальной цепочки выбрать конкретный процесс или связанный набор подпроцессов, который будет основным кейсом магистерской работы, и подтвердить его фактическое существование по наблюдениям, интервью и/или доступным документам.

Результат:

- обоснование выбора основного процесса;

- зафиксированные границы процесса;

- список участников и точек взаимодействия;

- уточнённая верхнеуровневая модель процесса.

Критерий готовности: выбранный процесс подтверждён фактическими источниками и не основан только на предположении.

Задача 3. Исследовать фактическое выполнение процесса (AS-IS)

Необходимо установить, как процесс реально выполняется, включая действия, состояния, события, передачи информации, ручные операции, ожидания, возвраты и повторные действия.

Результат:

- BPMN AS-IS выбранного уровня детализации;

- каталог операций;

- описание состояний и переходов;

- карта ролей и взаимодействий;

- карта информационных и документных потоков.

Критерий готовности: модель отражает фактическую последовательность и основные варианты прохождения процесса, а не только нормативную схему.

Задача 4. Выявить и классифицировать проблемы, отклонения и узкие места

Необходимо определить, где фактический процесс отклоняется от планируемого или нормативного, какие задержки, информационные разрывы, повторные операции и другие потери возникают, а также какие причины и последствия с ними связаны.

Результат:

- реестр проблем;

- карта причин и последствий;

- перечень узких мест;

- классификация отклонений и рисков;

- при необходимости — FMEA или иной структурированный анализ риска.

Критерий готовности: каждая существенная проблема имеет описанные проявление, причину, последствие и источник подтверждения.

Задача 5. Определить измеримые характеристики процесса и критерии наблюдаемости

Необходимо установить, какие события, состояния, временные интервалы и другие показатели позволяют наблюдать и сравнивать выполнение процесса.

Результат:

- каталог KPI и измеряемых характеристик;

- перечень событий и атрибутов;

- определения показателей и правил их расчёта;

- описание доступности и качества исходных данных.

Критерий готовности: для каждого ключевого показателя понятны его смысл, источник и способ расчёта.

Задача 6. Исследовать существующее информационное обеспечение процесса

Необходимо определить, какие функции процесса поддерживаются существующими системами, файлами и ручными средствами, какие данные в них возникают и где остаются ручные или межсистемные операции.

Внутренняя архитектура, исходный код и закрытые базы данных корпоративных систем в рамках задачи не исследуются без официального доступа.

Результат:

- функциональная карта информационного ландшафта;

- матрица «этап процесса → система/источник → поддерживаемая функция»;

- карта ручных операций и информационных передач.

Критерий готовности: понятны сильные стороны существующего обеспечения и области, остающиеся вне его аналитического контура.

Задача 7. Провести GAP-анализ и определить неудовлетворённые управленческие потребности

Необходимо сопоставить потребности управления процессом с фактически доступной информацией и функциональностью существующего информационного обеспечения.

Результат:

- GAP-матрица;

- перечень информационных и функциональных разрывов;

- приоритизированный список неудовлетворённых потребностей.

Критерий готовности: каждый существенный GAP связан с конкретной управленческой потребностью и подтверждён результатами предыдущих задач.

Задача 8. Исследовать существующие подходы к анализу и мониторингу процессов

Необходимо провести обзор методов и подходов, применимых к поставленной проблеме: process mining, анализ журналов событий, мониторинг состояния процесса, правила обнаружения отклонений, прогнозирование и другие методы интеллектуальной поддержки.

Выбор конкретного метода должен обосновываться характером проблемы, доступностью данных и требованиями к интерпретируемости результата.

Результат:

- аналитический обзор подходов;

- сравнительная матрица методов;

- критерии выбора подхода для дальнейшей работы.

Критерий готовности: ясно, какие методы соответствуют исследуемой проблеме, какие имеют ограничения и почему определённый набор методов целесообразно рассматривать дальше.

Задача 9. Сформировать требования к дополнительной подсистеме

Необходимо преобразовать выявленные проблемы и GAP в проверяемые требования к дополнительному аналитическому и управленческому слою.

Результат:

- бизнес-требования;

- функциональные требования;

- нефункциональные требования;

- требования к входным данным, событиям и результатам анализа;

- ограничения интеграции с существующей инфраструктурой.

Критерий готовности: каждое ключевое требование имеет связь с проблемой, потребностью или ограничением, установленным в исследовании.

Задача 10. Обосновать концепцию интеллектуальной поддержки управления

Необходимо сформировать концептуальную модель дополнительной подсистемы, показывающую, как данные из существующих источников могут преобразовываться в унифицированное представление событий и состояний, анализироваться и использоваться для поддержки решений.

Результат:

- концептуальная схема подсистемы;

- описание входов, преобразований и выходов;

- перечень предполагаемых аналитических функций;

- границы подсистемы относительно существующих систем.

Критерий готовности: концепция непосредственно следует из доказанных проблем, GAP и требований и не требует замены существующей MRO/ERP-системы.

Задача 11. Сформировать проверяемую постановку будущего решения

Необходимо связать выявленный проблемный механизм, предлагаемое воздействие и измеряемый ожидаемый эффект так, чтобы в дальнейшем провести воспроизводимую экспериментальную проверку.

Результат:

- уточнённая исследовательская гипотеза;

- независимые и зависимые переменные;

- набор потенциальных метрик;

- базовый и предлагаемый сценарии сравнения;

- предварительная схема экспериментальной проверки.

Критерий готовности: для основной гипотезы определены наблюдаемый эффект и способ его проверки без заранее заданного положительного результата.

4. Трассировка задач к направлениям исследования

| Задача | Исследовательское | Аналитическое | Информационное | Системное | Прикладное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предметная область и границы | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |
| 2. Выбор основного процесса | ✓ |  |  | ✓ |  |
| 3. AS-IS | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 4. Проблемы и узкие места |  | ✓ | ✓ |  |  |
| 5. Измеримость и KPI |  | ✓ | ✓ |  |  |
| 6. Информационное обеспечение |  |  | ✓ | ✓ |  |
| 7. GAP |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8. Обзор методов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9. Требования |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10. Концепция |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11. Проверяемая постановка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

5. Связь задач с гипотезами

Исследовательские задачи должны не только приводить к проектному результату, но и обеспечивать доказательную базу для последующей проверки гипотез.

| Гипотеза | Основные задачи, обеспечивающие проверку |
| --- | --- |
| H1 — повышение наблюдаемости | 3, 4, 5, 6, 7 |
| H2 — повышение своевременности обнаружения отклонений | 3, 4, 5, 7, 9, 11 |
| H3 — снижение информационной нагрузки | 5, 6, 7, 9, 10, 11 |

Таким образом, гипотеза не является самостоятельным предположением: её основания должны быть построены на результатах анализа фактического процесса, данных и существующего информационного обеспечения.

6. Связь с планом первого семестра

| Задачи | Основной последующий артефакт |
| --- | --- |
| 1–2 | глоссарий, доменная карта, карта заинтересованных сторон, каталог процессов |
| 3 | SIPOC, BPMN AS-IS, RACI, каталог операций, карты информационных потоков |
| 4 | реестр проблем, карта причин/следствий, FMEA |
| 5 | KPI-каталог, определения показателей, перечень событий |
| 6 | карта информационных систем и источников |
| 7 | GAP-анализ |
| 8 | benchmark и аналитический обзор существующих подходов |
| 9 | бизнес-, функциональные и нефункциональные требования |
| 10 | концептуальное описание будущей подсистемы |
| 11 | уточнённая гипотеза, метрики и схема будущего эксперимента |

7. Принципы выполнения задач

- От фактов к решению. Сначала фиксируется реальный процесс и проблемное поле, затем формируются требования и только после этого — концепция решения.

- Разделение фактического и предполагаемого. Наблюдение, экспертное мнение, документированная информация, синтетические данные и рабочие допущения должны различаться.

- Трассируемость. Каждое существенное требование и функция будущей подсистемы должны быть связаны с установленной проблемой или потребностью.

- Измеримость. Для ключевых эффектов необходимо заранее определить, что именно наблюдается и как сравниваются базовый и предлагаемый сценарии.

- Независимость от конкретной системы. Исследование не должно зависеть от доступа к исходному коду, внутренней БД или архитектуре КУПОЛ либо иной корпоративной системы.

- Отсутствие преждевременной разработки. На первом семестре код может использоваться как вспомогательный инструмент анализа, но разработка полноценного продукта начинается только после завершения необходимой исследовательской базы.

8. Критерий завершения этапа постановки задач

Этап считается завершённым, когда:

- объект, предмет и цель согласованы с задачами;

- выбранный основной процесс подтверждён и имеет определённые границы;

- каждая задача имеет конкретный результат;

- задачи образуют причинно-следственную цепочку от исследования к решению;

- проблемы и требования могут быть трассированы к наблюдаемым фактам;

- будущая гипотеза имеет наблюдаемый эффект и потенциальные критерии проверки;

- постановка не зависит от доступа к закрытой архитектуре конкретной корпоративной системы.

9. Итог

Исследовательские задачи образуют основу для дальнейшей работы над магистерской диссертацией:

уточнить предметную область → подтвердить процесс → восстановить AS-IS → выявить проблемы → определить измеримость → исследовать ИС → определить GAP → сравнить методы → сформировать требования → обосновать концепцию → подготовить проверяемую гипотезу.

Именно эта последовательность должна использоваться как сквозная логика первого этапа исследования.